|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第２回新システム要件確認会 |
| **日時** | 2017年2月2日（木） 14:00～15:30 |
| **場所** | Ａ社6階601会議室 |
| **出席者 （敬称略）** | Ａ社本部：　山岡、高崎、斉藤、加藤（記録者）  代理店（横浜）：　浜田、松本 |
| **議題** | ・これまでの対応状況  ・提供チャネルの定義  ・Ａ社～代理店間のデータ連携 |
| **会議資料** | ・Ａ社システム機能配置一覧 |

# 主な決定事項・ToDoリスト

1. 申込データレイアウトの提供（担当：松本　期限：2017/2/10）
2. 新機能要件の確定（担当：山岡　期限：2017/2/10）
3. 第３回システム要件確認会の開催（開催日：2017/2/14）

# 議事内容（敬称略）

これまでの対応状況

* 役員報告前に新システムの要件を確認できるか。（松本）
  + 新機能要件は作成中のため、提示できない。（山岡）

提供チャネルの定義

* グループ全体としてオンラインショッピングのあるべき機能、既存の代理店が抱える販路活用のためのマーケティング方法を考えている。（斉藤）
* 対面販売は全体の４割を占め、今後も存続させる必要がある。モバイルによる販路も、現在の需要および今後の将来性から検討に含めており、葉山営業部長も認識している。（高崎）
* グッズ販売は本社もしくは代理店に集約すべきものの、両者とも実現可能性に疑問がある。（浜田）
  + たとえばオンラインショッピングでグッズのクロスセルができれば、マーケティングの協業が可能と考える。（高崎）
  + 代理店では現在の会員をどのように活かすか検討している段階であり、本社との会員情報共有は前向きに考えたい。（浜田）

Ａ社～代理店間のデータ連携

* 予約申込時に入力されるデータのレイアウトを知りたい。（斉藤）
  + 2/10までに斉藤氏へ提供する。（松本）  
    ★決定事項ToDo:1
* データ連携方式の変更は考えていない。（松本）
  + 新システムでは、OS・ブラウザを基本とするシンクライアント端末を拠点に配置することを考えており、代理店との通信はインターネットを採用したい。（高崎）
  + インターネットの採用により、第三者が外部からアクセスすることもできるか？（浜田）
  + セキュリティ認証によって許可された端末以外のアクセスは受け付けない仕様を検討している。（斉藤）
* Ａ社内の予算策定期限が迫っており、今月中にすり合わせを行いたい。（高崎）
  + 2/10までに内部調整を終わらせ、2/14（火）に再度会議を設ける。（浜田）
  + Ａ社側も次回会議までに新機能の要件を確定させる。（山岡）  
    ★決定事項ToDo:2  
    ★決定事項ToDo:3

以上